湖南株洲华地金钟·美墅湾展示区

招 标 文 件

招标编号：GL-GX-ZZHDMSW-【2021】

- 招标单位：格林生态环境有限公司

## 第一章   投标须知

一、前附表

| 序号 | 单项 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人概况 | 名称：格林生态环境有限公司 |  |
|  |  | 地址：安徽省合肥市高新区天柱路612-1号 |  |
|  |  | 联系人：王志超 |  |
|  |  | 电话：13665696143 |  |
| 2 | 项目名称 | 湖南株洲华地金钟·美墅湾展示区 |  |
| 3 | 建设地点 | 湖南省株洲市天元区 |  |
| 4 | 招标方式 | 邀请招标,请投标单位在接到标书在2021.1.30前回标 |  |
| 5 | 招标范围 | 详见第二项总则 |  |
| 6 | 承包方式 | 采用全费用综合单价固定、取费方式固定、工程量按实结算的原则，该价格是完成所有合同文件所定义的工作范围、工作内容、施工要求和其他合同义务的所有报酬。 |  |
| 7 | 报价要求 | 严格按招标方提供的技术要求和报价单进行报价。 |  |
| 8 | 现场勘查 | 投标人自行踏勘，费用自理。 |  |
| 9 | 投标人要求 | 1、投标人必须是具有独立法人资格的企业，并持有本企业的有效营业执照。 2、投标人必须具备独立的员工队伍，完善的售后服务体系。 |  |
| 10 | 资金来源 | 招标人自筹 |  |
| 11 | 付款方式 | 1、发包人在收到承包人提交的当月完成工作量并项目经理、成本专员及公司相关领导审核确认后，支付当月相应的进度款。工程进度款按每月完成工作量的70%支付，具体计算方法如下：进度款=（截至本月累计核定完成工作量-截至上月累计核定完成工作量）×70% 2、承包人在完成合同范围内的全部工作内容，经业主及发包人验收合格，且提交完整合格的结算资料后，支付至合同范围内累计核定完成工作量的85%。 3、发包人收到承包人提交的完整合格的结算资料后180日内完成结算审核，并经双方盖章确认后，发包人支付至结算总价的97％。 4、余款作为质保金，在保修期满两年后且无质量问题，无息退还。 |  |
| 12 | 招标有效期 | 开标后10个日历日 |  |
| 13 | 招标文件领取 | 电子版发送至邮箱或微信 |  |
| 14 | 招标文件递交 | 1、电子版：将公司营业执照、开户许可证扫描件、报价单电子版、答疑等投标文件发送至邮箱：glstzczx@chinaxhg.com 2、纸质版：同时将密封的标书寄至 江西省南昌市青山湖区京东大道与艾溪湖北路交口恒大中心B座1120室 |  |
|  | 质量要求 | 质量工艺标准参考：附件4 |  |
| 15 | 工期要求 | 要求工期：2021年3月31日结束 |  |

二、 总  则

1、招标内容

本次招标内容为：①土建部分：含机械、基础垫层、面层铺装（主材甲供）、真石漆、小品、砾石防腐木等园建小类、雨污水、土方平整及地形塑造、内倒短驳（含绿化用土）、成本保护、EPDM基础一次成型，若无法满足找平费用乙方自行承担、安全措施、防尘措施等；

②水电部分：有品牌要求，含灯具 电缆 管材 劳务等

③绿化部分：含绿化人工、机械、辅材等

注：土建、水电、绿化分开单独报价。

2、履约保证金费用

投标人中标并签订合同后，应缴纳5万元履约保证金至发包单位账户，工程竣工后无息退还。

三、  招标文件

3、招标文件组成

招标文件总则一份、招标清单一份、图纸一份、答疑模板一份、工艺标准一份。共计5份电子版文件。

- 四、投标报价的要求

1. 投标人须认真阅读理解招标文件，根据投标报价表格式进行报价。投标人未填单价或合价的工程材料项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内。投标报价应是招标文件所确定招标范围内的全部工程材料内容的价格体现，所报总价视为充分考虑图纸、现场及外界所有因素。

2. 本工程中标单位的材料、成品在施工区域场内临时堆放，应服从标段内总包单位的统一安排。

3.  本招标文件项下的合同承包方式为全费用综合单价包干。全费用综合单价同时应考虑缺陷修补及不可预见等因素，以及一切风险、责任及义务和国家法律、法规和地方政府规范性文件所规定的所有费用。除非招标人要求设计变更，否则不做调整。

4.投标人必须充分响应报价要求的规定，严格按要求报价，完整填报。投标报价用人民币表示，不得有任何选择性报价。